- 技术规范/技术条件审批单

| 名 称 | #1机高压给水泵A外送维修技术协议书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主办部门 | 设备管理部 | 主办专业 | 机务专业 |
| 主办人员 |  |  |  |
| 协办部门 | / | 协办专业 |  |
| 审 批 栏 |  |  |  |
| 主办部门 |  |  |  |
| 分管领导 |  |  |  |
| 会 签 栏 |  |  |  |
| 热 控 |  | 机 务 |  |
| 电 气 |  | 化 学 |  |

川投（达州）燃气发电有限公司

#2机高压给水泵A外送维修技术规范书

批  准：

审  定：

审  核：

编  写：

2023年11月

- 工程概况

川投（达州）燃气发电有限公司一期工程2台机组，现有4台高压给水泵（型号：苏尔寿MD125-330/4B+5D），按照设备运行维护说明书要求，该类型给水泵建议运行启动2次/天以下，每年累计启动次数400次以内,启动停机较多的情况下，运行6年后需要对泵进行大修。根据设备说明书要求应进行全面检修，对易损、易耗件进行检查和更换。

结合设备运行实际情况，2024年计划将1台高压给水泵返厂进行全面检查及修理。本次检修范围为1台高压给水泵检修作业。

- 设备参数和标准

- 2.1 高压给水泵

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 设备名称 |  | 高压给水泵 |
| - 2. | 设备型号 |  | 苏尔寿： MD125-330/4B+5D |
| - 3. | 额定转速 | rpm | 2980 |
| - 4. | 额定流量 | m³/h | 343m³/h |
| - 5. | 额定扬程 | m | 1653 |
| - 6. | 额定轴功率 | kW | 1637 |
| - 7. | 额定效率 | % | 81.69 |
| - 8. | 必需汽蚀余量 | m | 7.73 |

- 2.2标准

技术规范书中涉及的所有规范、标准（包括一切有效的补充或附录）均应为最新版本，若发现本技术规范书与参照的文献之间有不一致之处，投标方应向招标方书面指明，并需征得招标方同意。下述标准和规定仅对设备提出最基本的技术要求。如果投标方提出了改善设备性能、提高设备可靠性和更经济合理的设计、制造等方面的建议，征得招标方同意后，投标方可以使用更高标准规定。

| GB/T3216-2016 | 《回转动力泵水力性能验收试验》 |
| --- | --- |
| - GB/T5656-2008 | 《离心泵 技术条件(Ⅱ类)》 |
| - JB4127.1-99 | 《机械密封技术条件》 |
| - GB10068-2008 | 《轴中心高56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值》 |
| - ISO 1940-2.5 | 刚性状态下转子的平衡质量要求标准 |
| - JB/T8097 | 泵振动测量与评价标准 |
|  | - 苏尔寿泵随机资料要求 |

- 三、工作内容

- 3.1  #2A高压给水泵检修（包括但不限于以下基本内容）：

- （1）1台高压给水泵电厂内拆装和高压给水泵返厂解体大修,修后到厂装复、调试。

- （2）拆卸下来的高压给水泵由投标方进行打包运输出厂，设备修复完成后投标方应打包运输到施工现场。

- （3）1台高压给水泵工厂检修（包含泵体所有密封部件更换、油挡更换；轴承、推力瓦、平衡鼓、平衡鼓套、机械密封、口环等检查和更换（如以上部件未受损，可以继续使用，由招标方技术人员确认后继续使用，未使用的新备件在检修结束后退还招标方。）

（4）在泵正式拆卸之前，可对泵进行运行参数检查，含机械性能和水力性能。记录并了解泵在拆卸之前的运行状态。

- （5）转子动平衡测试及修正。

- （6）其他给水泵大修应包含的检查检修内容(包含局部裂纹补焊、打磨等内部缺陷处理)。

- 3.2 解体检修部件要求（包括但不限于以下部件）：

下列部件要求更换为全新部件，部件的采购、制造以及质量均由投标方负责，检修需要更换的紧定螺栓、销钉、键等易损件、消耗品等均由投标方负责。

| 序号 | 部件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASKET垫片（图号400.03） | 个 | 2 |
| 2 | GASKET垫片（图号400.04） | 个 | 1 |
| 3 | GASKET垫片（图号400.07） | 个 | 2 |
| 4 | GASKET垫片（图号400.12） | 个 | 1 |
| 5 | GASKET垫片（图号400.23） | 个 | 2 |
| 6 | GASKET垫片（图号400.24） | 个 | 3 |
| 7 | O-RING O圈（图号412.01） | 个 | 9 |
| 8 | O-RING O圈（图号412.02） | 个 | 1 |
| 9 | O-RING O圈（图号412.05） | 个 | 1 |
| 10 | O-RING O圈（图号412.06） | 个 | 1 |
| 11 | O-RING O圈（图号412.07） | 个 | 1 |
| 12 | O-RING O圈（图号412.08） | 个 | 1 |
| 13 | O-RING O圈（图号412.12） | 个 | 1 |
| 14 | O-RING O圈（图号412.40） | 个 | 3 |
| 15 | O-RING O圈（图号412.41） | 个 | 3 |
| 16 | LABYRINTH RING迷宫密封（图号423.01） | 个 | 2 |
| 17 | LABYRINTH RING迷宫密封（图号423.02） | 个 | 1 |
| 18 | MECHANICAL SEAL机械密封（图号433.01） | 个 | 1 |
| 19 | MECHANICAL SEAL机械密封（图号433.02） | 个 | 1 |

本次检修1台高压给水泵所需部分备件（平衡鼓、平衡鼓套、机械密封），使用招标方库存，随返修高压给水泵一并交承修单位投标方。

| 序号 | 部件名称 | 单位 | 库存数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALANCE DRUM平衡鼓（图号603.01） | 件 | 1 |
| 2 | BALANCE DRUM BUSHING平衡鼓套（图号605.01） | 件 | 1 |

以下部件根据实际检修情况，经双方共同确认确需更换部件的，该部件由投标方提供备件并报价，双方协商一致后更换备件，维修试验合格后根据实际使用备件数量情况进行结算。

| 序号 | 部件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STATIONARY RING中段口环（图号502.02） | 件 | 8 |
| 2 | STATIONARY RING中段口环（图号502.05） | 件 | 1 |
| 3 | INTERSTAGE BUSHING级间衬套（图号541.01） | 件 | 8 |
| 5 | SHAFT;MACHINED泵轴（图号210.03） | 根 | 1 |
| 6 | JOURNAL BEARING轴瓦（图号330.01） | 个 | 1 |
| 7 | JOURNAL BEARING轴瓦（图号330.02） | 个 | 1 |
| 8 | THRUST BEARING;推力轴承（图号：314.01） | 套 | 1 |

- 检修工艺及要求

本次维修服务，所有工作需提交文字和图片报告给招标方，所有工作严格按照高压给水泵IOM手册进行。主要工作内容分别为：

4.1 泵拆卸

- 拆卸两端轴承箱,清洗各部件并检查轴承及轴承挡油环的磨损,做记录不合格的更换。

- 检测轴承（滑动轴承、滚动轴承），尤其是滑动轴承和轴承瓦，如磨损比较严重，做记录进行更换。

- 拆卸两端机械密封总成，拆卸后将旧的机械密封进行换新。

- 拆卸泵进出口段固定螺母

- 泵转子拆卸。

- 将转子总成（包括泵轴、叶轮、节流衬套及轴套、中间衬套及轴套、喉部轴套、级间隔套）吊离下壳体，放置专用 V 型工作架上。

4.2泵清洗检查

- 外观检查

- 口环间隙、衬套间隙尺寸检测间隙检测

- 跳动检查

- 泵轴PT

- 零件检查（含机械密封、叶轮、泵轴、衬套、轴承或轴瓦等）

4.3零件修复：

- 零件的尺寸精度和粗糙度应符合苏尔寿技术规范；

- 泵轴和叶轮应光滑无毛刺、表面螺纹完好无损，配合不松动。各键及卡环应完好；

- 对于已经弯曲的泵轴，将通过热校正的方式进行校正，校正后泵轴径向跳动值≤0.03mm/s；

- 对于不满足圆度要求（≤0.3‰）的主要零件，如叶轮内内孔，将采用涂层的工艺进行修复，修复后，叶轮内孔应光滑、平整，无裂纹等现象；

- 如果壳体有轻微冲刷、点蚀，将通过手工研磨的方式进行修复，修复后应平整、表面光滑；对于冲刷严重、较大变形的，将通报用户，在取得用户同意的情况下，进行更换。

4.4泵组装：

- 检查更换件，并进行尺寸检测和间隙检测，并做好相关记录；

- 将口环类组装在叶轮上，并进行螺钉连接固定，同时将壳体口环组装 在壳体上；

- 将检查检测符合要求的泵轴、叶轮、平衡鼓及轴套、联轴器等零件组装成新的转子总成；

- 检查检测新转子跳动，跳动值应符合0.08mm以内；

- 将转子总成做动平衡，动平衡标准执行：VDI 2060，ISO 1940 Q≤2.5；

- 拆卸新转子；

- 组装芯包并紧固螺栓；

- 组装机械密封;

- 组装两端轴承部件;

- 检测轴心，如需要，将重新打定位销；

4.5 泵性能测试（现场）

- 维修后的泵在返回现场后将进行性能测试，检测内容为：流量、扬程、效率等性能检测（不含汽蚀试验）、其振动和温度应满足相关标准要求（振动不高于4.5mm/s，轴承温度不高于75℃），尤其是满足现场实际要求。

- 验收标准

- 试转和启机运行时，测量泵的振动和轴承箱体温度，确保在标准范围内。

- 泵返现场进行安装调试。在满足性能要求的情况下，泵振动不超过4.5mm/s，轴承温度不超过75℃。

- 3、泵设备水力性能必须满足如下工况要求

| 序号 | 项目 | 数据 | 允许偏差% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定流量m3/h | 343 | ±2 |
| 2 | 额定点扬程m | 1653 | ±2 |
| 3 | 额定效率% | 81.69 | ±1 |

- 4、质量保证：维护保养过程中，更换的备件，质保期一年。

- 工作总体要求

- 6.1  本次检修工期时间共计为30天(自高压给水泵拆卸具备装车条

- 件的时间算起至高压给水泵返回电厂安装完成时间截止)，具体时间以招标方根据2024年检修计划时间通知为准。

- 6.2  投标方负责高压给水泵的招标方现场拆装工作、物流装车、运输及返厂安装工作，在此期间高压给水泵及相关设备责任由投标方负责，如有损失按该设备同型号同工况要求的最新原厂设备价格照价赔偿，且要求在检修计划工期内完成，如若超期造成损失，投标方无条件赔偿相关损失。

- 6.3  投标方须严格执行计划工期，检修期间每日反馈检修进度，根据招标方实际生产需要，优先安排检修计划，若投标方无法按时完成检修，由此对招标方造成损失的，由投标方全权负责，同时招标方有权对投标方单位进行考核，每延期一天按贰仟元人民币/天进行罚款考核。

- 6.4  投标方应根据招标方要求的工期、外送实际等条件编制高压给水泵解体检修方案，方案应包括现场拆装工序、检修工艺要求、质量标准、质保和安全措施、工器具配置等。

- 6.5  投标方开工前提供解体检修方案的电子和书面版本，报送招标方审核备案，经审核同意后方可实施，但不能免除投标方的相关责任。

- 6.6  高压给水泵到达返修工厂后投标方第一时间通知招标方监修人员到厂跟踪检修工作，在监修人员见证下第一时间完成给水泵的解体，并出具解体报告。

- 6.7  招标方派专人见证给水泵解体过程，见证重要质检节点，专用备件继续使用或更换新品必须得到招标方认可。

- 6.8  投标方应做好每个工作步骤及质量验收点的记录。

- 6.9  投标方对转子进行动平衡测试，如测试有偏差应予以修正，高压给水泵转子动平衡须出具动平衡报告。

- 6.10 所有更换下来的旧件须保存编号并随给水泵一起返回招标方。

- 6.11 维修后给水泵各部件灵活、无卡涩现象、试验合格并出具报告。

- 6.12 给水泵完成现场装复，试运行前必须提交相关检修报告（至少包含各项间隙数据、部件原始数据测量、动平衡报告等）。

- 6.13 给水泵修后返厂运行出力达到设计要求，满足性能参数要求，并保证质保期（自现场安装调试验收合格后1年）内设备出现任何质量问题投标方都有义务免费为招标方及时处理缺陷及故障。

- 七、双方职责

- 7.1  招标方责任

- （1）审核投标方提交的解体检修方案。

- （2）指派专人负责项目的协调、联系。

- （3）负责对投标方的工作进行现场监修、见证验收。

- （4）负责跟踪1台高压给水泵整体拆除和恢复（其中电机拆线由招标方电气负责），协助投标方开展装卸车进出厂的相关手续。

- 7.2  投标方责任

- （1）负责1台高压给水泵拆除和恢复，组织设备运输、设备装卸车。

- （2）向招标方提交高压给水泵解体检修方案、拆除报告、检修总结报告等资料。

- （3）保质、保量完成招标方要求的工作，及时通知招标方监修。

- （4）检修过程中，招标方会安排技术人员进行监修工作，投标方须积极配合，不得以任何理由阻碍监修工作。

- （5）质保期内由于投标方检修质量而引起的设备缺陷消除工作，投标方无条件负责处理。

- （6）对解体发现的重大质量问题应及时通知招标方有关人员，避免由此耽误工期、影响工程进度；由于投标方原因造成的设备质量问题，投标方无条件返工。

- （7）维修结束交付使用后，质保期内若投标方接到招标方故障维修通知，必须24小时内赶到招标方现场进行抢修工作。

- 八、安全要求

- 8.1  投标方技术人员进入招标方生产区域应严格遵守“两票三制”、自觉接受招标方生产管理人员的现场监督检查。

- 8.2  投标方检修人员入厂作业前，应进行入厂安全教育，经招标方安全培训合格后，方可进入生产区域作业。

- 8.3  为维护双方利益，确保检修过程安全可靠，投标方必须签订招标方提供的安全技术协议（详见附表一）。

- 九、质量要求

- 9.1  质保期为1年，自设备修后现场调试验收合格为质保开始日期，为确保质保期内双方权益，以投标方合同总价的百分之十作为质保金。

- 9.2  质量目标：设备修后能够一次启动成功，设备运行正常无故障发生，振动数据正常，给水泵出力正常、性能正常。

- 十、资质要求

- 10.1  投标方具有研发设计及生产制造MD系列高压给水泵能力（其性能参数不低于流量343立方米每小时扬程1340米功率1637kw）并且提供机械维护、技术支持及做同类型锅炉给水泵维修和性能试验能力。

- 10.2  投标方（代理商须提供授权证明）近5年内（2019年至2023年）须具有MD系列高压给水泵修理及多个电厂维修成功的业绩。投标方提供符合本采购要求的业绩合同扫描件，必须包含工程范围、合同签订时间、甲投标方盖章页，未按上述要求提供的业绩证明文件为无效证明文件。

- 10.3  要求投标方进入招标方生产现场检修调试人员均有高压给水泵的安装、调试、检修经验，应自觉遵守招标方现场生产文明管理制度，履行安全文明生产相关规定，因技能不足或违反规定、纪律者，投标方应主动换人。

- 十一、提供的材料及报告

- 11.1  项目开工前提交解体检修方案，报招标方审核。

- 11.2  设备解体完成后出具拆检报告（至少包含设备部件缺陷描述和照片，以及缺陷分析）。

- 11.3  设备返回招标方时提交检修总结报告、动平衡报告（至少包含处理经过、修前修后图片、修前修后安装数据、质检点自检验收程序和签字，更换零部件的出厂合格证等）。

# 附件：安全协议书

发包单位：川投（达州）燃气发电有限公司（以下简称招标方）

承包单位：                            （以下简称投标方）

甲乙双方根据                          合同的约定，为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保工程项目安全顺利进行，明确双方的安全职责，结合双方实际情况，根据国家有关法律法规，经协商签订本安全协议。

本协议作为合同                                 （

合同编号：            ）的附件，与该合同同时生效，同时终止，甲乙双方应严格履行。如有违约，按本协议规定的职责各自承担责任。

第一条 项目基本情况

（一）项目名称：

（二）工期：自20  年  月  日至20  年  月  日 止

（三）投标方指派         为本项目的负责人。

第二条 项目安健环工作目标

（一）不发生重伤及以上人身伤害事故。

（二）不发生一般及以上设备事故。

（三）不发生火灾事故。

（四）不发生一般及以上环境污染事故。

（五）不发生职业健康伤害事故。

（六）不发生负同等以上责任的较大及以上交通事故。

第三条 总体要求

（一）双方均应落实各自的安全责任，共同做好现场的安全生产、职业健康、环境保护（以下简称安健环）工作，避免事故的发生，提高安健环管理水平。

（二）双方都应从组织上加强对防止违章、违规作业的领导和管理，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，共同遵守国家安全、环保法律法规，行业标准规范，并认真执行招标方的安健环制度、标准。

第四条 招标方的安全生产责任

招标方对本项目的安全生产工作负有监督管理责任。具体如下：

（一）招标方有权审查确认投标方的安全生产（施工）资质、业绩、人员等，确保与本项目招标要求相符。

（二）开工前，招标方应对投标方全体人员开展入厂（场）安全教育培训，并进行安全技术交底；投标方入厂（场）安全教育培训不合格者，招标方有权要求退场。

（三）开工前，招标方应组织、指导投标方进行作业风险辨识并制定相应的防范措施，并审核投标方制订的施工（作业）方案。

（四）招标方应全过程监督投标方施工（作业）情况，有权对投标方在承包项目工作过程中的先进集体和个人，以及发现、消除重大安全生产隐患等促进和有利于提升安全生产管理水平的行为进行表彰奖励；对投标方施工（作业）过程中的违反施工（作业）方案、违章违规施工（作业）、管理不到位等，有权制止并采取教育、处罚、要求停工整顿等措施。

（五）招标方应遵守项目工作计划、方案，不违章指挥，不强令投标方及其从业人员进行冒险作业，不强令投标方抢工期。

（六）投标方施工（作业）场所或招标方其他场所发生危险、危急情况妨碍投标方施工（作业）时，招标方有权组织投标方采取应急处置措施。

（七）投标方施工（作业）过程中发生生产安全事故事件时，招标方有权组织开展事故事件调查处理。

第五条 投标方的安全生产责任

投标方对项目施工现场安全生产工作负责。具体如下：

（一）投标方不得将本项目转包给其它施工单位。建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权力、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

（二）投标方应遵守国家关于安全生产、劳动用工、特种作业及特种设备作业等的法律法规及标准规范，保证其用工的合法性，并应确保所派人员满足安全完成本项目的能力。不得将身体状况不良、存在疾病或精神异常而可能影响自身或他人安全和健康的人员派进施工现场。特殊专业工种(高处作业、电焊工、电工、起重工、试验工等) 严格执行各专业安全操作规程，严禁违章作业，并持证上岗。

（三）投标方必须按照国家法律法规的规定为作业人员配备合格的劳动防护用品，提供符合安全要求、性能完好的设施、设备和工器具，并对作业人员进行劳动防护用品及设备、工具的安全培训。现场施工中使用的各种机器具具备产品合格证(需年检的机械设备必须具备尚在有效期内的年检合格证)。

（四）投标方应在入场前对所有员工进行三级安全教育并考试合格，并接受招标方对安全教育培训情况的审查；项目开工前，投标方人员应参加招标方的入厂（场）安全培训，办理相关入场手续后方可入场作业。

（五）项目开工前，投标方应在招标方的指导下完成作业安全风险辨识并制定本项目的施工方案（主要内容包括并不限于组织措施、安全措施、技术措施、环境保护措施及施工方案、应急预案），经招标方审核同意后执行。

（六）投标方应加强施工（作业）全过程的安全管理，建立并落实安全检查、反违章、安全风险分级管控和隐患排查治理机制，督促和检查本项目的安全生产工作，并主动接受招标方的监督检查。主要包括：

1.应详细了解招标方作业许可管理的要求并遵照执行，严禁违章作业、无票作业。

2.未经招标方许可，不得操作或动用招标方的任何设备和工具，不得擅自拆除、变更招标方安全防护设施及标识，不得擅自取用招标方的油、电、汽、气、水源等。

3.落实项目作业范围内安全隐患排查治理责任，发现隐患时，应采取必要的防范措施，并报告招标方；对招标方提出的涉及项目作业范围内的安全隐患及不符合项，应按期组织整改。

4.施工作业区域应设置安全围栏、警戒线、挂警示牌和标志牌。应在存在安全风险的区域或设备上设置明显的安全警示标识，设置的标识不得随意移动或拆除。

5.作业现场文明施工，做到“三无”(无油迹、无水、无灰)、“三齐”(拆下零部件放整齐、检修机具放整齐、材料备件放整齐)、“三不乱”(电线不乱拉、管线不乱放、垃圾不乱丢)，“三不落地”(工器具与量具、设备零部件、油污不落地)。

6.搭设脚手架和临时放置较重的设备时,要垫好木板、橡胶等物,防止损坏地面。脚手架应按照规定挂牌标示最大载重量与安全责任人的名称。

（七）投标方应确保安全投入，保证将安全措施费用用于作业安全防护用具及安全防护设施的采购更新、安全措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。

（八）投标方应保持队伍稳定，项目负责人、安全管理人员、主要技术人员的变更须征得招标方同意。

（九）投标方应严格落实环境保护措施，控制项目施工污染物、废弃物、施工噪声和粉尘，规范有毒物品和化学药剂的存储与使用管理，防止发生环境污染事故。一旦发现有类似情况发生,应及时采取措施,尽最大努力弥补。同时详细记录事件经过包括纠正后的效果。

（十）投标方应做好消防、保卫、交通安全管理等工作，防止发生火灾、治安事件及交通事故。

（十一）投标方应对所属人员开展应急预案的培训、演练，当项目施工范围内发生安全事故事件，或危及人员安全、运行设备安全的情况时，投标方应采取合理的应急措施并立即报告招标方。

（十二）投标方应配合招标方开展项目所发生安全事故事件的调查、处理。

第六条 违约责任

（一）以下违约事项，招标方有权终止合同：

1.投标方违法将工程项目转包、擅自分包的；

2.投标方未按照合同或本协议约定，未将招标方提供的安全生产费用落实到位，专款专用的；

3.在承包项目施工（作业）过程中，投标方人员个人违章人数累计达到总人数一定比例（10人以下按30%计，30人以下按20%计，100人以上按10%计，长期承包商按年度统计），经招标方提出，投标方仍不能有效制止的。

4.投标方在承包项目施工（作业）过程中发生安全控制目标（本协议第二条）事故事件的。

5.因投标方原因招标方终止合同的，按主合同约定承担违约责任。

（二）投标方在承包项目施工（作业）过程中发生有关安全、环保事件（内部控制的安全环保事件）和违章(习惯性违章)的界定与奖励处罚按照招标方有关制度、标准执行，包括并不限于《安全生产奖惩管理制度》《反违章管理制度》《安全事件管理制度》《环境保护管理制度》《外包工程（承包商）安全管理制度》等。

（三）投标方未按照合同或本协议约定，不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、安全管理人员、技术人员、特种作业人员和设备设施；投标方人员违反施工（作业）方案，违章违规作业等不符合安全管理要求的行为，被招标方要求停工整改，由此引起的工期延误及损失由投标方自行承担，给招标方造成损失的还应予赔偿。

（四）投标方发生对人员、设备、环境（包括第三方）产生任何不良影响、伤亡、损毁设备、污染的事故事件，经事故调查组认定责任由投标方负责的，投标方应全额补偿因各种事故事件给招标方造成的直接经济损失。同时投标方还应承担其他相关责任。

第七条 其他未尽事宜

第八条 附则

（一）本协议在执行过程中，如遇与国家或地方政府的有关规定不一致时，按国家或地方政府的有关规定执行。

（二）甲、乙双方应共同遵守本协议，因违反本协议造成的事故事件，由违约方承担一切经济损失。

（三）协议未尽事宜由双方协商解决。若经协商、调解不能解决的，任何一方可以向招标方所在地人民法院提起诉讼。

（四）本协议一式 肆 份，招标方执 叁 份，投标方执 壹 份。

| 招标方：川投（达州）燃气发电有限公司 | 投标方： |
| --- | --- |
| 单位名称盖章： | ### 单位名称盖章： |
| 法定代表人或授权代表： | ### 法定代表人或授权代表： |
| 年 月 日 | ### 年 月 日 |

# 附件： 环保管理协议

发包人（招标方）：川投（达州）燃气发电有限公司

承包人（投标方）：

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和条例，坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的环境保护原则，强化企业环保管理，落实环保责任制，确保川投（达州）燃气发电有限公司汽机检修项目按期、安全、优质、高效地完成，确保环保措施到位及环保设施运行正常投运，特签订本协议。

1 环保生产目标

1.1机组环保管理目标：实现环境污染事故零目标，杜绝以下事故：

1.1.1不发生因对环保设施检修维护不及时造成的污染物超标排放或环境污染事故；

1.1.2不发生因野蛮施工、误操作造成的环境污染事故；

1.1.3不发生因设备检修维护过程中未采取环保措施造成的环境污染事故；

1.1.4不发生因处置不当或未及时进行处置造成的环境污染事故；

1.1.5不发生因未按规定进行固、危废处理，造成的环境污染事故；

1.2甲乙双方各自环保管理目标应以上述环保管理目标为基础，不得以自身原因影响上述环保管理目标的实现。

2 环保管理依据

甲乙双方严格遵守有关环保管理法律、法规和规定，本现场环保管理依据主要有：

2.1《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）及其四个配套办法《环境保护部门主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）、《环境保护部门主管部门实施查封、扣押办法》（环境保护部令第29号）、《环境保护部门主管部门实施限期生产、停产整治办法》（环境保护部令第30号）、《企业环境信息依法披露管理办法》（环境保护部令第24号）法律、法规和安全管理文件。

2.2最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》。

2.3《电力工业环境保护管理办法》（电力工业部第9号令）

2.4招标方上级有关环保管理的规定或文件。

2.5相关招标文件、施工合同有关环保条款。

2.6本公司《环境保护管理制度》、《环保设施管理制度》、《烟气在线连续检测系统（CEMS）管理标准》、《固体废弃物安全管理标准》、《环境监测管理标准》、《安全生产责任制》、《安全生产奖惩制度》等。

2.7承包人依据上述法令、规定或文件制订的有关安全管理且经批准后执行的规定和制度。

3甲乙双方环保管理责任

3.1招标方责任

3.1.1招标方行政正职是本单位环保管理的第一责任者，对本单位的环保工作负全面责任，并建立完善好环保生产责任制。

3.1.2按有关规定要求，招标方负责组织成立川投气电环境保护领导小组，领导小组下设办公室，办公室按有关规定负责公司的环保管理；实施环保生产监督、检查、指导和考核。

3.1.3招标方应严格遵守和执行本协议。第2条中有关环保生产管理的规定，不得要求承包人违反环保管理的规定进行施工，不得违章指挥。

3.1.4招标方有责任对其在生产场地的投标方有关人员进行环保教育。

3.1.5因招标方原因导致的环境污染事故，招标方应承担相应责任。

3.1.6招标方对投标方进行入厂安全技术交底的同时进行环保安全交底工作，并做好记录。

3.2投标方责任

3.2.1投标方行政正职是本单位环保管理的第一责任人，对本单位的环保工作负全面责任，并建立完善好环保生产责任制。

3.2.2投标方应建立健全现场环保管理组织机构，进行环保管理。组织开展各类环保安全检查和隐患排查，投标方专（兼）职环保管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场招标方汇报环保监督管理情况。

3.2.3投标方严格遵守和执行本协议第2条有关安全管理规定，并结合本单位和生产特点，编制适合自身环保管理需要的环保管理制度，并落实和执行。

3.2.4投标方根据生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的安全技术设施、现场环保防护措施。

3.2.5投标方服从招标方环保领导小组及其办公室对环保生产的管理，随时接受环保管理人员的监督检查。参加现场有关定期和不定期环保安全活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

3.2.6投标方有责任加强对劳务队伍的环保工作管理，劳务队伍的环境污染事故责任投标方按照合同（或协议）由承包商及投标方负责；投标方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的环保管理和教育。

3.2.7投标方施工前应完善施工环保措施，设置各类完善的安全警示标识、宣传标语、危险点分析、预防隔离等。

3.2.8投标方必须严格遵守招标方“两票三制”工作规定，委派具有相应专业知识和符合《电力安全工作规定》的人员参加招标方组织的工作负责人考试，成绩合格者（考试成绩85分以上）方能担任工作票负责人。

4事故处理

4.1发生重大环境污染事故，投标方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关环保负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

4.2甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。

5环保考核制度

5.1对外委检修实行安全与经济挂钩的管理办法，按公司《安全生产奖惩制度》和《安全事故报告及调查分析制度》等制度，对污染隐患、超标、污染事故等情况进行考核，考核费用可从工程款中扣减。。

5.2若投标方在施工过程中发生突发环境污染事件，由投标方承担所有人身伤害、疏散转移、污染物治理、生态环境恢复、生态环境部门处罚等费用，并根据生态环境部门对环境污染事件的认定结果，招标方有权按照公司相关制度对投标方进行考核，考核费用可从工程款中扣减。

6本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

7环保考核制度从签订《                      》施工环保管理协议书之日执行。

8本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

9本协议作为投标方与招标方签订《                 》中涉及环保管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

招标方：                                 投标方：

（签章）                               （签章）

招标方代表           （签章）              投标方代表          （签章）

20    年   月    日                     20    年   月    日